| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do khác biệt; Developers thảo luận và chọn lại cho đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci; Product Owner chỉ làm rõ yêu cầu, không quyết định SP |
| P3 | Hợp lý: đã thực hiện đúng quy trình Planning Poker, người chọn thấp nhất và cao nhất giải thích rồi cả nhóm chọn lại; kết quả cuối cùng là 5 SP trên thang | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: quá trình ước lượng và chốt 13 SP là đúng, nhưng ghi chú “13 SP = 52 giờ” là sai vì Story Point không quy đổi cố định sang giờ hoặc ngày | Giữ kết quả 13 SP. Xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”; chỉ ghi nhận là 13 SP |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Làm rõ yêu cầu nghiệp vụ trước (có được dùng cùng khuyến mãi khác hay không). Sau khi PBI đủ rõ, Developers mới thực hiện Planning Poker và chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang |

Kết luận

- P3 là PBI duy nhất đã làm đúng quy trình nên giữ nguyên.

- P4 có kết quả 13 SP hợp lý, nhưng ghi chú quy đổi SP sang giờ là sai nên chỉ sửa phần ghi chú.

- P1, P2, P5 đều vi phạm quy tắc Planning Poker vì lần lượt:

  - Lấy trung bình.

  - Để Product Owner quyết định SP.

  - Chốt theo đa số và ước lượng khi yêu cầu chưa đủ rõ.